LIVING WORLD
MOBILE PRODUCTION GAME DESIGN DOCUMENT

Persistent Agent World / Master Strategy RPG / Online Simulation

Version: v3.0 Production Baseline

Release Platform: Android + iOS / PC: development, server QA, tooling only

Document Type: Game Design + System Design + Content Production + Live Service Operations

Core thesis: 플레이어가 세계를 소비하는 것이 아니라, 자신의 행동으로 세계의 역사를 만든다는 경험을 제공한다.

# 문서 구조

A. 제품 정의와 경험

B. 전체 게임 루프와 메타 구조

C. 캐릭터 / Self Model / Agent

D. 전투 / 성장 / 스킬

E. 가챠 / 소유권 / 합성 / 제작

F. 길드 / 소셜 / 거래 / 경제

G. 월드 / 세력 / 퀘스트 / 원정

H. 백엔드 / 게임 서버 / 데이터 / 보안

I. Content Delivery & Ownership Architecture

J. Asset Master Catalog 및 제작 파이프라인

K. Mobile-First 기술 규격 / 성능 / 플랫폼

L. UI/UX / Localization / Accessibility

M. QA / Analytics / LiveOps / Admin

N. Staffing / Production / Outsourcing / Governance

O. 개발 단계 / Acceptance Gates / 확장 계획

P. 부록: ID 규칙 / 데이터 계약 / 이벤트 / 리스크 / 참고자료

# A. 제품 정의와 경험

## 1. Executive Summary

이 게임은 플레이어가 Master가 되어 캐릭터 집단, 원정 파티, 길드와 세력을 관리하면서 살아있는 세계에 개입하는 모바일 온라인 전략 RPG다. 핵심 기술은 LLM 자체가 아니라 지속되는 Agent State, Memory, Goal, Relationship, World Event의 폐루프다.

모든 중요 캐릭터는 영속적인 Identity를 가지고, 플레이어가 로그아웃한 뒤에도 저해상도 시뮬레이션을 통해 상태가 변한다. 다시 로그인하면 그 결과가 기억, 관계, 성장, 경제, 역사로 돌아온다.

최종 플랫폼은 Android와 iOS다. PC는 출시 대상이 아니라 개발 클라이언트, 서버 디버깅, 에셋 검수, 자동화 테스트, 운영 도구 전용이다. 모바일의 GPU/CPU/RAM/열/배터리/네트워크 제약은 기획의 최상위 제약조건이다. UE 5.8은 모바일용 렌더링 경로, Device Profiles, Animation Budget Allocator, PSO Cache 등 모바일 최적화 도구를 제공한다. [R1][R2]

## 2. Elevator Pitch

한 문장: "플레이어가 모든 행동을 직접 조종하는 대신, 하나의 살아있는 세계에 목표와 전략을 내리고 자율적인 캐릭터들이 그 결과를 역사로 만들어가는 모바일 온라인 RPG."

차별화 문장: "AI NPC와 대화하는 게임"이 아니라 "과거의 나와 연결된 캐릭터가 다음 행동을 결정하는 게임"이다.

## 3. Product Pillars

| Pillar | Player Value | Must Ship | Cut First |
| --- | --- | --- | --- |
| Persistent Identity | 캐릭터 애착 | Save + Memory + Relationship | 고급 감정 물리 |
| Autonomous Agency | 예측 불가능한 전략 | Utility + GOAP | 상시 LLM |
| Consequential World | 행동의 역사성 | Event + World State | 장식성 월드 디테일 |
| Strategic Mastery | 준비와 판단 | Mission + Formation | 마이크로 조작 |
| Scalable Simulation | 큰 세계의 느낌 | Tiered Simulation | 모든 NPC 실시간 Actor |
| Mobile First | 언제 어디서나 플레이 | Touch + Performance Budget | PC 전용 고품질 효과 |
| Human Attachment | 관계/죽음의 의미 | Legacy + Social | 복잡한 사회법칙 초기 도입 |

## 4. Target Player

| Segment | Needs | Primary Experience |
| --- | --- | --- |
| Collector | 캐릭터/에셋 수집 | 가챠, 도감, 스킨 |
| Strategist | 최적화와 조합 | Skill Build, Formation, Mission |
| Narrative Player | 관계와 사건 | Memory, Relationship, History |
| Social Player | 길드/친구 | Guild, Party, Trade, War |
| Explorer | 새 지역 발견 | Expedition, Dungeon, World Event |
| Creator/Operator | 세계에 영향 | Faction, Economy, Future UGC |

## 5. Non-Goals / Scope Protection

초기부터 MMO 규모의 1만 Actor를 실시간 렌더링하지 않는다.

모든 NPC에 LLM을 붙이지 않는다.

PC 고사양을 기준으로 에셋을 만든 뒤 모바일에 축소하지 않는다.

서비스 초기부터 마이크로서비스를 무조건 분리하지 않는다.

콘텐츠를 AI 생성만으로 대체하지 않는다.

가챠를 캐릭터 전투력의 유일한 원천으로 만들지 않는다.

# B. 전체 게임 루프와 메타 구조

## 6. Core Loop

WORLD OBSERVE -> MASTER GOAL -> FORMATION -> PREPARE -> EXPEDITION / MISSION -> AGENT DECISION -> EVENT -> REWARD / LOSS -> MEMORY / GROWTH -> WORLD CHANGE -> NEW GOAL

## 7. Session Flow

BOOT -> AUTH -> PROFILE LOAD -> LOBBY -> SOCIAL / GACHA / SYNTHESIS / LOADOUT -> MISSION PREP -> MATCHMAKING -> GAME SERVER -> WORLD LOAD -> SPAWN -> GAMEPLAY -> COMPLETE / FAIL -> EVENTS -> SAVE -> RETURN LOBBY

## 8. Lobby

Lobby는 실제 Simulation World와 분리된 메타 공간이다. 로그인 후 대부분의 경제/수집/성장/사회 활동은 Lobby에서 처리하고, 실시간 전투 및 탐험은 Dedicated Game Server 세션에서 처리한다.

Master Dashboard

Character Collection

Gacha

Synthesis/Crafting

Equipment

Skill Build

Guild/Social

Mail

Market

Mission Planner

World Map

Event/News

Settings/Accessibility

## 9. Master Command Model

| Input | Meaning |
| --- | --- |
| Goal | 달성해야 할 상태 |
| Priority | 여러 목표 간 우선순위 |
| Constraints | 금지 행동/최대 손실 |
| Risk Policy | 위험 허용도 |
| Fallback | 실패/부상 시 대체 행동 |
| Information Policy | 정찰/탐색 수준 |
| Formation | 파티 구성/역할 |
| Resource Budget | 소모 허용량 |

# C. 캐릭터 / Self Model / Agent

## 10. Character Definition vs Instance

CharacterDefinition = 개발자가 정의하는 정적 설계

CharacterInstance = 플레이어가 소유하는 영속 개체

AgentState = 현재 판단에 사용하는 상태

PhysicalActor = 현재 월드에 렌더링되는 실체

## 11. Character State Contract

| Domain | Fields |
| --- | --- |
| Identity | CharacterId, DefinitionId, Name, Origin, Age, BodyProfile |
| Personality | Risk, Loyalty, Sociability, Aggression, Honesty, Curiosity |
| Needs | Health, Hunger, Fatigue, Safety, Social, Money |
| Emotion | CurrentEmotion, Intensity, Cause, Decay |
| Memory | MemoryRefs, SemanticBeliefs, ImportantEvents |
| Relationship | TargetId, Trust, Affection, Fear, Respect, Hatred, Debt, Loyalty |
| Goals | GoalId, Priority, Progress, FailureCondition |
| Experience | Combat, Profession, Exploration, Social, Knowledge |
| Inventory | Items, Equipment, CurrencyRefs |
| Mission | CurrentMission, FormationRole, Orders |
| Legacy | DeathState, Heir, Relics, Reputation |

## 12. Self Model

Self Model은 단일 AI 모델이 아니라 Identity + Memory + Personality + Relationship + Emotion + Goal + Experience + Body + World Perception의 지속 상태 조합이다.

PERCEPTION -> MEMORY RETRIEVAL -> NEEDS -> GOAL EVALUATION -> DECISION -> ACTION -> WORLD EVENT -> EXPERIENCE -> MEMORY UPDATE

## 13. Memory Architecture

| Type | Purpose | Retention |
| --- | --- | --- |
| Episodic | 사건/경험 | 중요도 기반 장기 보존 |
| Semantic | 일반화된 지식 | 요약/갱신 |
| Social | 사람/세력 관계 | 관계와 연결 |
| Emotional | 감정적으로 강한 사건 | 강도에 따른 감쇠 |
| Procedural | 숙련/전술 | 능력치/정책으로 압축 |
| World | 세계에 남는 사건 | History/Event Store |

Memory Retrieval은 Recency, Importance, Relevance, Emotion, Relationship를 가중해 top-K를 반환한다. 원문 대화 전체를 무한 저장하지 않고 Event + Summary + Embedding/Index를 선택적으로 보존한다.

## 14. Decision Stack

| Layer | Use | LLM |
| --- | --- | --- |
| L0 Rule/State | 이동/휴식/기본 상호작용 | No |
| L1 Utility | 욕구/위협/타깃/행동 우선순위 | No |
| L2 GOAP | 다단계 목표 | Optional |
| L3 Tactical | 파티 전술/위험 대응 | Rare |
| L4 LLM/Model | 복합 추론/대화/요약 | Selective |

## 15. Autonomous Growth

경험은 단순 XP가 아니라 행동 정책과 선호를 바꾼다. 전투가 반복되면 숙련도가 증가하고, 특정 실패가 반복되면 위험 회피·전술 선호가 변하며, 중요한 관계 사건은 목표와 행동 가중치를 바꾼다.

EXPERIENCE -> OUTCOME -> LEARNING SIGNAL -> PREFERENCE / SKILL UPDATE -> NEW BEHAVIOR -> NEW OUTCOME

# D. 전투 / 성장 / 스킬

## 16. Combat Model

모바일을 고려해 기본 전투는 실시간 전투 + 상위 전략 명령으로 설계한다. 플레이어는 이동/공격을 직접 마이크로 컨트롤하기보다 파티 Formation, Focus, Retreat, Skill Policy, Target Priority를 지정한다.

Threat evaluation

Target selection

Positioning

Ability selection

Rescue

Retreat

Risk handling

Formation cohesion

## 17. Skill Definition

| Field | Description |
| --- | --- |
| SkillId | 영구 식별자 |
| SkillType | Active/Passive/Trait/Ultimate |
| Cost | Mana/Stamina/Charge 등 |
| Cooldown | 재사용 시간 |
| TargetRule | Target selection rule |
| Formula | 게임 서버 계산식 |
| AIUtility | AI에서의 효용 |
| AnimationRef | 애니메이션 |
| VFXRef | 이펙트 |
| SFXRef | 사운드 |
| IconRef | UI |
| Version | 데이터 버전 |

## 18. Skill Ownership / Mastery

스킬 에셋과 캐릭터의 스킬 숙련을 분리한다. CharacterInstance는 SkillLoadout과 SkillMastery를 가지고, SkillDefinition은 공통 규칙과 에셋 참조를 가진다.

SkillDefinition -> Skill Asset Bundle

CharacterInstance -> SkillLoadout -> SkillMastery -> Growth/Evolution

## 19. Skill Evolution

동일 스킬도 사용 경험에 따라 Mastery가 달라질 수 있다. 초기에는 단순 Tier/Level로 구현하고, 장기적으로 행동 패턴에 의해 변형된 Skill Variant를 생성한다.

Mastery Level

Trait branch

Cooldown reduction

Pattern modification

Combo unlock

AI preference shift

# E. 가챠 / 소유권 / 합성 / 제작

## 20. Gacha Principle

가챠가 주는 것은 .uasset 파일이 아니라 Ownership + DefinitionId + CharacterInstance 또는 ItemInstance다. 서버가 확률과 보상결정을 담당하고 클라이언트는 결과에 맞는 Asset Bundle을 로드한다.

CLIENT REQUEST -> SERVER RNG -> REWARD RESOLVER -> OWNERSHIP TRANSACTION -> INVENTORY UPDATE -> EVENT LOG -> CLIENT REVEAL

Apple은 구매형 랜덤 가상 아이템의 유형별 확률을 구매 전에 공개하도록 요구하고 있으며, Google Play도 구매 전 및 구매와 가까운 위치에서 확률 공개를 요구한다. 결제 방식과 환불/복원 정책도 플랫폼 정책에 맞춰 설계해야 한다. [R3][R4]

## 21. Gacha Data Model

| Object | Key Data |
| --- | --- |
| GachaBanner | BannerId, StartAt, EndAt, PoolId, Currency, PityRule, DuplicateRule |
| GachaPool | PoolId, RewardWeights, GuaranteedRules, Eligibility |
| GachaTransaction | TxnId, AccountId, BannerId, RequestId, ResultId, Cost, Timestamp |
| ProbabilityDisclosure | RewardType, Weight, DisplayProbability, Revision |
| PityState | Account/Pool Key, Count, GuaranteedTier, ResetRule |

## 22. Duplicate Resolution

같은 캐릭터를 다시 얻었을 때는 단순 +1만 하는 대신 Duplicate Resolver를 통한다. 기본 정책은 Character Shard 또는 Ascension Material이며 장기적으로 Skill Mastery, Trait Potential, Legacy/Collection progression으로 확장한다.

FIRST COPY -> CHARACTER INSTANCE

DUPLICATE -> DUPLICATE RESOLVER -> SHARD / ASCENSION / MASTERY MATERIAL / TRAIT POTENTIAL

## 23. Synthesis / 합성 시스템

합성은 단순 메뉴가 아니라 소유권과 소모 트랜잭션을 서버에서 원자적으로 처리하는 경제 시스템이다.

| Recipe | Input | Output | Use |
| --- | --- | --- | --- |
| Character Ascension | Duplicate/Shard + Gold + Catalyst | Ascension Level | Character Growth |
| Skill Upgrade | Skill Material + Gold | Skill Level | Power/Behavior |
| Skill Variant | Rare Catalyst + Mastery + Base Skill | Variant Skill | Build Diversity |
| Equipment Enhance | Equipment + Material + Gold | Level/Grade | Gear Growth |
| Equipment Craft | Recipe + Materials | New Item | Production |
| Cosmetic Fusion | Cosmetics + Token | New Variant | Collection |
| Resource Conversion | Lower Material xN | Higher Material | Inventory Compression |

합성의 모든 입력은 서버에서 Ownership 검사 -> Lock -> Consume -> Create -> Audit Event 순서로 처리한다. 실패 시 전체 트랜잭션을 롤백한다.

## 24. Crafting / Production

생산은 NPC 경제와 플레이어 경제를 연결한다. Recipe에는 재료, 생산시간, 생산시설, 직업/스킬 조건, 성공률, 부산물, 시장가치가 포함된다.

## 25. Equipment / Item System

| Layer | Example |
| --- | --- |
| ItemDefinition | 아이템 기본 규칙/에셋 |
| ItemInstance | 내가 소유한 개별 아이템 |
| EquipmentSlot | Weapon, Armor, Accessory |
| Affix | 생성형 옵션 |
| Durability | 내구도 |
| Binding | Tradeable/Bound |
| Provenance | 생성 이벤트/소유 이력 |

# F. 길드 / 소셜 / 거래 / 경제

## 26. Social Graph

친구, 차단, 팔로우, 파티, 길드, 우편, 채팅, 신고를 단일 Social Identity 위에서 구현한다. Presence와 Social Graph를 분리하여 서비스 장애 시 게임 세션 자체가 멈추지 않게 한다.

## 27. Guild System

| System | Core Features |
| --- | --- |
| Guild Core | Create, Invite, Join, Leave, Disband |
| Roles | Owner, Officer, Member, Recruit |
| Permissions | Invite, Kick, Storage, Research, War, Treasury |
| Guild Level | XP, Capacity, Unlocks |
| Guild Research | Shared upgrades / policies |
| Guild Quest | Weekly/daily shared goals |
| Guild Boss | Cooperative content |
| Guild War | Faction-based PvP/PvE future |
| Guild Storage | Shared but audited inventory |
| Guild Treasury | Server-authoritative wallet |
| Guild Log | Join/leave/withdraw/donate/war audit |

길드 창고와 길드 재화는 특히 치팅/권한 남용을 막기 위해 모든 변동을 Event Ledger로 기록한다. 개인 인벤토리와 길드 인벤토리는 서로 다른 Ownership Domain으로 본다.

## 28. Party / Matchmaking

Party Create -> Invite -> Ready -> Mission Type -> Matchmaking Rule -> Server Allocation -> Session Token -> Game Server

## 29. Trade / Market

거래 가능한 아이템은 Bound/Tradable 상태를 명시한다. 플레이어간 직접 거래와 Auction/Market을 분리하고, 경제에서 Source/Sink와 가격 조작을 모니터링한다.

## 30. Economy

| Resource | Sources | Sinks | Failure Signal |
| --- | --- | --- | --- |
| Soft Currency | Quest, Trade, Events | Upgrade, Craft, Tax | Inflation |
| Premium Currency | IAP, Events | Gacha, Cosmetics | Paywall pressure |
| Food | Production, Trade | Consumption, Expedition | Scarcity |
| Materials | Gather, Dungeon | Craft, Synthesis | Oversupply |
| Information | Explore, Spy | Contract, Trade | Monopoly |
| Guild Resource | Quest, Donation | Research, War | Guild concentration |

# G. 월드 / 세력 / 퀘스트 / 원정

## 31. World Architecture

World Partition은 대규모 월드를 Grid Cell로 스트리밍하는 기반이며 Data Layers는 퀘스트/진행/이벤트에 따라 환경과 Gameplay Actor를 런타임에서 교체할 수 있다. HLOD는 비활성 셀의 대규모 정적 메시를 Proxy로 표현해 드로 콜과 로딩 부담을 줄이는 데 사용한다. [R5][R6][R7]

## 32. Simulation Entity vs Physical Actor

SIMULATION ENTITY -> Interest Scheduler -> Physical Spawn -> Runtime Actor -> Despawn -> State Snapshot -> Simulation Entity

모바일에서 가장 중요한 확장 전략이다. NPC 10,000명이 존재해도 10,000개 Actor가 동시에 존재하는 것이 아니다.

## 33. Faction System

| Domain | State |
| --- | --- |
| Power | Territory, Military, Wealth, Information |
| Goals | Expansion, Survival, Profit, Revenge |
| Diplomacy | Alliance, Neutral, Trade, War |
| Internal | Leader, Factions, Succession, Revolt |
| Assets | Cities, Facilities, Troops, Treasury |
| History | War, Treaty, Betrayal, Discovery |

## 34. Quest System

고정 퀘스트와 시뮬레이션 파생 퀘스트를 혼합한다. NPC Goal, Faction Conflict, Economic Event, World Discovery, Player Action, Historical Event가 생성 소스다.

## 35. Expedition / Dungeon

원정은 Master 명령과 Agent 자율성의 결합 콘텐츠다. 정보 부족이 위험을 높이고, 정찰과 실패가 다음 탐험의 난이도와 목표를 바꾼다.

## 36. World Event / History

모든 주요 변화는 Event ID를 갖는다. World History는 플레이어가 만든 전쟁, 사망, 도시 성장, 발견, 길드 사건을 장기 기록한다. History는 UI/퀘스트/후계/Memory/Analytics의 공통 데이터가 된다.

# H. 백엔드 / 게임 서버 / 데이터 / 보안

## 37. Service Boundary

MOBILE CLIENT

|

+-- Backend API: Auth / Profile / Social / Economy / Gacha / Inventory / LiveOps

|

+-- Matchmaking

|

+-- Dedicated Game Server: World / Combat / Agent / Mission

|

+-- AI Services: Memory Retrieval / LLM Gateway / Evaluation

|

+-- Data: PostgreSQL / Redis / Event Store / Analytics / Object Storage / CDN

초기에는 Modular Monolith + Dedicated Game Server로 시작하고 실제 병목이 확인된 영역만 서비스로 분리한다.

## 38. Backend Modules

Auth / Account

Profile / Master

Character Service

Inventory / Ownership

Gacha / Reward

Synthesis / Craft

Equipment

Quest / Mission

Guild / Social

Trade / Market

Payment / Entitlement

Matchmaking / Session

LiveOps / Config

Notification

Analytics

Admin / GM

Audit / Compliance

## 39. Database Domains

| Domain | Store |
| --- | --- |
| Transactional State | PostgreSQL |
| Cache / Session | Redis |
| Event / History | Append-only Event Store or PostgreSQL partitioning |
| Analytics | ClickHouse 계열 |
| Assets / Patches | Object Storage + CDN |
| AI Retrieval | Vector index as optional subsystem |

## 40. Ownership Architecture

가챠·합성·거래·우편·보상·길드 창고의 핵심은 Ownership Ledger다. CharacterInstanceId, ItemInstanceId, CurrencyWalletId, GuildVaultId 각각의 소유권 도메인을 분리한다.

REQUEST -> AUTH -> OWNERSHIP CHECK -> IDEMPOTENCY CHECK -> LOCK -> TRANSACTION -> LEDGER EVENT -> RESPONSE

## 41. Content Delivery & Ownership Architecture

서버가 전달하는 것은 Definition/Ownership/State이고, 실제 3D/애니메이션/VFX/오디오 등 Physical Asset은 클라이언트가 버전별 Content Bundle에서 필요 시 비동기로 로드한다. UE 5.8의 Primary Data Asset은 Primary Asset ID와 Asset Bundle 지원을 제공하여 Asset Manager에서 수동 로드/언로드할 수 있다. [R8]

GACHA RESULT -> CharacterDefinitionId -> Ownership/Instance -> Client Asset Registry -> Core Bundle / Lobby Bundle / Gameplay Bundle / Combat Bundle / Voice Bundle

## 42. Content Bundle Strategy

| Bundle | Loaded When | Contents |
| --- | --- | --- |
| Core | Login/Collection | Metadata, portrait, lightweight icon |
| Lobby | Character detail | 3D preview, portrait, UI VFX, preview animation |
| Gameplay | World spawn | Skeletal Mesh, materials, AnimBP, locomotion |
| Combat | Combat starts | Skill Anim, VFX, SFX, hit reaction |
| Voice | Voice line required | Localized voice assets |
| Event | Special event | Limited-time cosmetics/content |

## 43. Security / Anti-Cheat

Server authoritative economy and combat

Request signing / session tokens

Idempotency keys for purchases/rewards

Rate limiting

Inventory and guild vault audit

Admin action audit

AI output validation

Client integrity / jailbreak-resistant assumptions

Replay/rollback procedures

## 44. Payment / Entitlement

구매 기록과 게임 내 지급을 분리한다. Store purchase receipt는 결제 플랫폼의 사실이고, Entitlement Service가 게임 내 상품 지급 여부를 결정한다. 모든 지급은 idempotent 해야 한다.

Apple은 디지털 상품과 기능 해금에 In-App Purchase를 요구하며, Google Play도 일반적으로 Play Billing 사용을 요구한다. 랜덤 가상 아이템 구매에는 각 유형의 확률 공개가 필요하다. [R3][R4]

# I. Asset Master Catalog / Production

## 45. Asset Master Catalog

| Category | Subcategories | MVP Qty | Launch Target | Long-term |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Character | Hero/NPC/Enemy/Boss/Mount | 10/10/8/1/0 | 30/100/50/8/3 | 300+/500+/200+/50+/20+ |
| Character Parts | Hair/Face/Costume/Armor/Accessory | 20 | 100+ | 500+ |
| Weapons | Sword/Bow/Staff/Shield/etc. | 15 | 150 | 500+ |
| Environment | City/Dungeon/Nature/Props | 1 kit | 8 kits | 30+ kits |
| Animation | Locomotion/Combat/Interaction | 80 | 500 | 2,000+ |
| VFX | Skill/Hit/World/UI | 20 | 250 | 1,000+ |
| Audio | BGM/SFX/Ambient/Voice | 100 SFX/5 BGM | 1,000+/40 | 5,000+/150 |
| UI | HUD/Lobby/Gacha/Social/Admin | 1 system | full product | future platform variants |

수량은 초기 가설이며 실제 Vertical Slice의 제작 속도와 메모리 예산을 측정한 뒤 재산정한다.

## 46. Asset ID / Naming Convention

| Type | Prefix | Example |
| --- | --- | --- |
| Skeletal Mesh | SK_ | SK_Hero_Raon |
| Static Mesh | SM_ | SM_City_Wall_A |
| Material | M_ | M_Character_Master |
| Material Instance | MI_ | MI_Raon_Body |
| Texture | T_ | T_Raon_Body_BC |
| Animation | A_ | A_Raon_Run |
| Anim Blueprint | ABP_ | ABP_Humanoid |
| Niagara | NS_ | NS_Fireball |
| Sound | SFX_/MUS_/AMB_/VO_ | SFX_Sword_Hit_01 |
| Data Asset | DA_ | DA_Character_Raon |
| Data Table | DT_ | DT_GachaPool_001 |
| Widget | WBP_ | WBP_Gacha_Result |
| Level | L_ | L_MainWorld |
| Control Rig | CR_ | CR_Humanoid |
| IK Rig | IKR_ | IKR_Humanoid |
| Retargeter | RTG_ | RTG_Humanoid |

Naming은 유형 + 기능 + 변형 + 버전의 순서로 유지하며 공백/한글/특수문자는 자산 파일명에서 사용하지 않는다. UE의 권장 명명 관행을 프로젝트 규칙으로 고정한다. [R9]

## 47. Character Asset Pipeline

CONCEPT -> APPROVAL -> BLOCKOUT -> HIGH/LOW POLY -> UV -> TEXTURE -> MATERIAL -> RIG/SKIN -> IK/RETARGET -> ANIMATION -> PHYSICS -> LOD -> UE IMPORT -> VALIDATION -> PERFORMANCE -> QA -> RELEASE

## 48. Environment Asset Pipeline

KIT DESIGN -> MODULAR GRID -> MODEL -> UV/MATERIAL -> COLLISION -> LIGHTING TEST -> LOD/HLOD -> PCG/PLACEMENT -> WORLD PARTITION TEST -> MOBILE PERF -> QA -> RELEASE

## 49. Weapon / Item Pipeline

DESIGN DATA -> CONCEPT -> MODEL -> TEXTURE -> MATERIAL -> COLLISION -> SOCKET -> ANIMATION HOOK -> VFX/SFX -> ItemDefinition -> Gameplay Validation -> QA -> RELEASE

## 50. Animation Pipeline

MOTION LIST -> REFERENCE -> RIG -> KEY/RETARGET -> CLEANUP -> ROOT MOTION POLICY -> NOTIFY -> MONTAGE -> ABP INTEGRATION -> MOBILE BUDGET -> QA

## 51. VFX Pipeline

EFFECT SPEC -> NIAGARA -> MOBILE OVERDRAW CHECK -> PARTICLE BUDGET -> LOD/CULL -> NETWORK POLICY -> SOUND HOOK -> QA -> RELEASE

## 52. Audio Pipeline

AUDIO BRIEF -> RECORD/COMPOSE -> EDIT -> MIX -> LOOP/VARIATION -> MOBILE COMPRESSION -> LOUDNESS QA -> LOCALIZATION -> UE INTEGRATION -> QA

## 53. UI Asset Pipeline

UX FLOW -> WIREFRAME -> VISUAL -> COMPONENT -> DATA BINDING -> TOUCH TEST -> LOCALIZATION TEST -> ACCESSIBILITY -> DEVICE QA -> RELEASE

## 54. Asset License Registry

| Field | Required |
| --- | --- |
| AssetId | Yes |
| Source | In-house / Fab / Outsource / Licensed / Procedural / AI |
| Creator | Yes |
| License Type | Yes |
| Commercial Use | Yes |
| Modification | Yes |
| Redistribution | Yes/No |
| Territory | If limited |
| Evidence | Receipt/License/Contract reference |
| Expiration | If any |
| Replacement Plan | Required for third-party dependency |

## 55. DCC -> UE5 Import Contract

| Asset | Required Contract |
| --- | --- |
| Character | Scale, axes, skeleton, material slots, skin weights, physics, LOD, texture sets |
| Static Mesh | Pivot, collision, lightmap/UV policy, LOD, Nanite/mobile policy |
| Animation | Skeleton ID, frame rate, root motion, notify naming |
| VFX | Niagara system, bounds, cull distance, particle budget |
| Audio | Sample rate, loudness target, loop rules, localization tags |
| UI | Widget size classes, safe area, text auto-expand, localization keys |

## 56. Asset Validation / QA

| Gate | Check |
| --- | --- |
| Structural | Naming, folder, dependency, missing references |
| Visual | Silhouette, clipping, UV, material, lighting |
| Technical | Collision, socket, skeleton, animation, physics |
| Mobile | Memory, draw calls, overdraw, shader count, texture size |
| Network | Replication requirement, bandwidth impact |
| Localization | Text keys, overflow, CJK/RTL if supported |
| Legal | License record exists |
| Release | Cook/package succeeds, no unexpected dependency |

# J. Mobile-First 기술 규격 / 성능 / 플랫폼

## 57. Platform Matrix

| Dimension | Android | iOS/iPadOS | PC Dev |
| --- | --- | --- | --- |
| Release | Yes | Yes | No |
| Input | Touch / optional controller | Touch / optional controller | Keyboard/mouse/controller |
| Renderer | Mobile path | Mobile path | Editor/Desktop for debug |
| QA | Real devices mandatory | Real devices mandatory | Functional test |
| Store | Google Play | App Store | Internal only |

UE 5.8 문서는 모바일에 별도의 렌더링 경로와 Device Profile/Scalability 설정을 제공하며, 고급 기능도 지원 기기에서 선택적으로 사용할 수 있음을 명시한다. 따라서 단일 최고사양 기준이 아니라 기기 Tier를 정의한다. [R1][R2]

## 58. Mobile Performance Tiers

| Tier | Target | FPS Goal | Policy |
| --- | --- | --- | --- |
| Low | 보급형 | 30 | Low resolution, reduced effects, low AI activity |
| Mid | 주력 | 30/45 | Balanced |
| High | 상위 | 60 preferred | Higher resolution/effects |
| Flagship | 최상위 | 60 | Optional higher fidelity |

정확한 기기별 해상도·RAM·GPU budget은 Vertical Slice에서 실제 대표기기군을 벤치마크한 뒤 확정한다. 모바일은 기능 수보다 예산 관리가 우선이다.

## 59. Mobile Runtime Budgets

| Budget | Initial Policy |
| --- | --- |
| CPU | Simulation tick budget first; render thread monitored |
| GPU | Effect overdraw + material/shader complexity capped |
| RAM | Resident content budget by scene/tier |
| Storage | Base app + optional content packs |
| Battery | Thermal-aware simulation/render throttling |
| Network | Delta updates, compression, reconnect strategy |
| Animation | Animation Budget Allocator / distance-based ticking |
| World | Physical Actor count capped by interest management |

## 60. CDN / Patch / Content Delivery

Asset Source -> Cook/Chunk -> Manifest -> Object Storage -> CDN -> Client Download -> Hash Verify -> Install -> Asset Registry Update

Base install에는 필수 코어 에셋을 포함하고, 지역/이벤트/언어/고용량 음성 등의 선택 콘텐츠는 On-Demand Content Pack으로 분리한다. 패치에는 Manifest + Hash + Delta/Chunk 정책을 사용한다.

## 61. Build / Cook / Release Pipeline

Git Commit -> CI Build -> Unit Tests -> Asset Validation -> Cook -> Package -> Device Test -> Automated Smoke -> Staging -> Store Submission -> Production -> Telemetry -> Rollback/Hotfix

# K. UI/UX / Localization / Accessibility

## 62. Mobile UI Principles

한 손/양손 터치 지원

핵심 정보 계층화

Safe Area 대응

작은 화면에서 숫자와 상태의 가독성

빠른 Lobby -> Mission 진입

긴 입력 최소화

네트워크 지연 상태를 명시

## 63. Key Screens

Login / Account

Home Lobby

Master

Character Collection

Character Detail

Gacha

Synthesis

Inventory

Equipment

Skill Build

Mission Planner

World Map

Guild

Social

Mail

Market

Quest

Event

Settings

Accessibility

Payment

## 64. Localization

| Domain | Policy |
| --- | --- |
| Text | Localization Key 기반, 문자열 하드코딩 금지 |
| Voice | Locale별 선택 다운로드 |
| UI | Text expansion / truncation QA |
| Assets | 문화권별 필요한 리소스 분리 |
| Dates/Currency | Locale-aware formatting |
| Names | Player/NPC naming 정책 |
| Store | Store metadata 번역 별도 관리 |

## 65. Accessibility

텍스트 크기 옵션

색상만으로 상태 표현하지 않기

색약 모드

화면 흔들림/플래시 조절

자막/음성 텍스트

터치 영역 최소 크기

진동 강도 옵션

UI 스케일링

고대비 모드

컨트롤러 지원

# L. QA / Analytics / LiveOps / Admin

## 66. QA Matrix

| Area | Tests |
| --- | --- |
| Gameplay | Combat, Mission, Quest, Save/Load |
| Agent | State consistency, memory relevance, goal persistence |
| Economy | Inflation, duplication exploit, source/sink |
| Social | Guild, Trade, Mail, Chat |
| Gacha | Odds, pity, duplicate resolution, receipt replay |
| Content | Asset dependency, missing reference, cook |
| Mobile | Device tier, thermal, battery, background/foreground |
| Network | Reconnect, packet loss, server migration |
| Security | Unauthorized reward/item changes |
| Store | IAP/restore/refund flows |

## 67. AI Evaluation

State Consistency

Memory Relevance

Goal Persistence

Behavior Diversity

Safety/Rule Compliance

Simulation Cost

LLM Escalation Rate

Human-perceived Plausibility

## 68. Analytics / Telemetry

| Event | Examples |
| --- | --- |
| Session | login, lobby_enter, mission_start |
| Character | level_up, death, growth_change |
| Memory | memory_created, recalled, summarized |
| Gacha | banner_view, pull, pity, duplicate |
| Synthesis | recipe_start, success, failure |
| Guild | create, join, donate, withdraw, war |
| Economy | price_change, currency_sink/source |
| AI | decision_tier, LLM_call, latency |
| Server | tick, CPU, memory, crash |
| Mobile | FPS, frame time, thermal, battery |
| Store | purchase, restore, refund |

## 69. Admin / GM Tools

Player search

Character inspection

Inventory/ownership audit

Gacha configuration

Quest reset

Mission cancel

Guild management

Economy dashboards

World event controls

AI debugger

Memory debugger

Event timeline

Ban/Unban

Compensation tool

Rollback tools

Server health

## 70. NPC/Agent Debugger

NPC ID

Current Goal

Top Memories

Relationship Summary

Emotion

Needs

Decision Layer

Candidate Actions

Selected Action

Reason Codes

Recent Events

Growth Delta

이 화면은 개발/QA에서 필수다. Agent 행동이 이상할 때 모델/LLM을 먼저 의심하지 않고 State -> Retrieval -> Goal -> Utility -> Planner의 각 층을 관찰할 수 있어야 한다.

## 71. LiveOps

Banner/Gacha schedules

Event rotation

Guild seasons

World events

Limited quests

Reward tables

Pricing

Localization content

Server notices

Compensation

AB experiments

# M. Staffing / Production / Outsourcing / Governance

## 72. Core Team

| Role | Initial | Scale | Responsibilities |
| --- | --- | --- | --- |
| Game Director / Lead | 1 | 1 | Vision, scope, pillars |
| Technical Director | 1 | 1 | Architecture, performance |
| Gameplay Engineers | 2-3 | 6-10 | Combat, systems, UE |
| Backend Engineers | 1-2 | 4-7 | Services, DB, economy |
| AI/Simulation Engineer | 1-2 | 4-8 | Agent, memory, simulation |
| Client/UI Engineer | 1 | 3-5 | Mobile UX/UI |
| Server/Network Engineer | 1 | 2-4 | Dedicated server, networking |
| Game Designer | 1-2 | 4-6 | Systems/content |
| Technical Artist | 1 | 2-4 | Pipeline/optimization |
| Character Artist | 1-2 | 4-8 | Characters/cosmetics |
| Environment Artist | 1-2 | 3-6 | World kits |
| Animator | 1-2 | 4-7 | Animation |
| VFX Artist | 1 | 2-4 | VFX |
| Audio | 0.5-1 | 2-3 | Sound/music/voice |
| QA | 1-2 | 5-10 | Functional/mobile/performance |
| Producer | 1 | 2-4 | Schedule/vendor |
| LiveOps/Data | 0-1 | 2-4 | Events/economy/analytics |

초기 프로토타입은 8~15명 수준에서도 가능하지만, 런치 품질의 모바일 온라인 서비스는 아트/QA/운영을 포함하면 규모가 크게 증가한다. 채용은 기능 검증 뒤 단계적으로 확장한다.

## 73. Outsourcing Model

| Work | Internal | Outsource |
| --- | --- | --- |
| Character core style | Direction/hero | Base production/variants |
| Environment modular kit | Direction/key assets | Repetition/prop sets |
| Animation | Gameplay hooks | Bulk loops/variants |
| VFX | Signature effects | Bulk supporting effects |
| Voice | Direction/key cast | Localization recording |
| Localization | Terminology/QA | Translation/voice services |

## 74. Content Review Gates

DESIGN APPROVAL -> ART APPROVAL -> TECH APPROVAL -> GAMEPLAY INTEGRATION -> MOBILE PERF -> QA -> LOCALIZATION -> LEGAL/LICENSE -> RELEASE

## 75. Feature Governance

| Gate | Question | Cut Rule |
| --- | --- | --- |
| Pillar Fit | 핵심 경험 강화? | No -> Cut |
| Player Value | 유저가 체감? | Low -> Delay |
| System Cost | 서버/클라 비용? | High -> Re-scope |
| Content Cost | 에셋/운영량? | High -> Modularize |
| QA Cost | 검증 가능한가? | High -> Simplify |
| Monetization Risk | 공정성/스토어 리스크? | High -> Redesign |
| Mobile Risk | 성능/배터리 영향? | High -> Cut or Tier |

# N. 개발 단계 / Acceptance Gates / 확장

## 76. Phase 0 - Preproduction

World concept

Master loop

Agent state schema

Backend domain model

Asset naming

Mobile device matrix

First 3D asset

Technical spike

## 77. Phase 1 - Agent Vertical Slice

실제 3D 캐릭터 1종이 게임 서버에 Spawn되고, 명령을 받고, 자신의 State/Memory/Goal에 따라 행동하며, 이벤트를 만들고, 성장하고, 저장 후 재접속해 같은 상태로 복원된다.

## 78. Phase 2 - Small World

지역 1개, 일반 NPC 50~100명, 캐릭터 10~20명, 원정 1종, 던전 1개, 경제 최소 모델, 길드 최소 모델을 구현한다.

## 79. Phase 3 - Alpha

동시 다중 Master, 길드, 거래, 시장, 가챠, 합성, LiveOps config, Mobile Tier QA를 연결한다.

## 80. Phase 4 - Scale

100 -> 500 -> 1,000+ active/abstract NPC로 Simulation Scheduler를 확장하고, 지역/세력/경제를 단계적으로 추가한다.

## 81. Expansion Tree

| Existing System | Expansion |
| --- | --- |
| Character/Agent | Generation, heirs, memory inheritance, advanced social |
| Skill | Variants, combos, team synergy |
| Gacha | Collections, cosmetics, pity, seasonal banners |
| Synthesis | Crafting, dismantling, reroll, set effects |
| Guild | Research, guild boss, war, territory |
| Economy | Auction, trade routes, regional markets |
| World | New regions, continents, eras, disasters |
| Faction | Diplomacy, politics, civil wars |
| Social | Mentor, friendship, marriage if appropriate |
| UGC | Player-authored quests/regions with moderation |

## 82. Scale Strategy

| Scale | Simulation | Physical |
| --- | --- | --- |
| 100 NPC | Mostly active | Many allowed |
| 1,000 | Tiered | Interest-based |
| 10,000 | Abstract + Scheduler | Small active subset |
| 100,000+ | Regional aggregates | Rarely materialized |

## 83. Acceptance Gates

| Gate | Pass | Stop/Reduce |
| --- | --- | --- |
| Agent Prototype | Behavior driven by state | State has no causal effect |
| Vertical Slice | Same character returns with history | Persistence fails |
| Small World | Events create repeatable narratives | Only scripted |
| Alpha | Economy/Guild/Save stable | Duplication exploits |
| Beta | Retention/Crash/Performance acceptable | Core loop weak |
| Launch | Ops/Security/Store ready | Severe exploit / store risk |

# O. 부록 - Data / ID / Risk / Reference

## 84. Core ID Scheme

ACC_ = Account

MST_ = Master

CHR_ = Character Instance

CHD_ = Character Definition

SKL_ = Skill

ITM_ = Item Instance

ITD_ = Item Definition

GIL_ = Guild

QST_ = Quest

MSN_ = Mission

EVT_ = World Event

MEM_ = Memory

FCT_ = Faction

AST_ = Asset Record

BAN_ = Gacha Banner

TXN_ = Transaction

LED_ = Ledger Entry

## 85. Transaction Patterns

Purchase: Receipt -> Entitlement -> Wallet -> Reward -> Ledger

Gacha: RequestId -> RNG -> Reward -> Ownership -> Ledger

Synthesis: Lock Inputs -> Validate -> Consume -> Create -> Ledger

Trade: Lock Seller Item -> Buyer Payment -> Swap -> Ledger

Guild Vault: Permission -> Lock -> Transfer -> Guild Ledger

## 86. Risk Register

| Risk | Impact | Early Signal | Response |
| --- | --- | --- | --- |
| AI cost explosion | High | LLM calls spike | Budget + cache + planner |
| Scope explosion | High | Sprint slips | Cut list |
| NPC inconsistency | High | Memory ignored | State pipeline audit |
| Economy inflation | High | Currency concentration | Source/Sink rebalance |
| Mobile thermal | High | FPS drops after long session | Tiering + throttling |
| Asset bloat | High | Package/RAM growth | Bundle/LOD/content packs |
| Gacha/store rejection | High | Review feedback | Probability/IAP compliance |
| Duplication exploit | Critical | Impossible balance delta | Ledger + idempotency |
| Guild abuse | High | Vault theft reports | Role permissions + audit |
| Backend outage | Critical | Auth/session failures | Graceful degradation + fallback |

## 87. Research References

R1. Epic Games, Unreal Engine 5.8 - Performance and Optimization for Mobile. https://dev.epicgames.com/documentation/unreal-engine/performance-and-optimization-for-mobile-in-unreal-engine

R2. Epic Games, Getting Started with Mobile Development in Unreal Engine 5.8. https://dev.epicgames.com/documentation/unreal-engine/getting-started-with-mobile-development-in-unreal-engine

R3. Apple Developer, App Review Guidelines, Section 3.1 / loot box probability disclosure. https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/

R4. Google Play Console Help, Payments and randomized virtual items / odds disclosure. https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9858738

R5. Epic Games, World Partition. https://dev.epicgames.com/documentation/unreal-engine/world-partition-in-unreal-engine

R6. Epic Games, World Partition - Data Layers. https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine/world-partition---data-layers-in-unreal-engine

R7. Epic Games, World Partition - HLOD. https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine/world-partition---hierarchical-level-of-detail-in-unreal-engine

R8. Epic Games, Data Assets / Primary Data Asset / Asset Bundles. https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine/data-assets-in-unreal-engine

R9. Epic Games, Recommended Asset Naming Conventions in Unreal Engine Projects. https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine/recommended-asset-naming-conventions-in-unreal-engine-projects

# 88. Final Design Thesis

이 프로젝트의 진짜 경쟁력은 LLM, 가챠, 그래픽 중 하나가 아니다. 핵심은 소유권이 있는 캐릭터가 지속 상태를 가지고, 그 상태가 판단을 만들고, 판단이 세계를 바꾸고, 그 결과가 다시 기억과 성장으로 돌아오는 구조다.

가챠는 캐릭터와 에셋을 소유하는 진입점이고, 합성은 소유한 자산을 성장시키는 경제 장치이며, 길드는 여러 플레이어의 소유권과 사회적 목표를 하나의 집단 상태로 묶는다. 백엔드는 이 소유권과 거래의 진실을 보존하고, Content Delivery는 모바일 클라이언트가 필요한 에셋만 안전하게 로드하게 한다.

최종 경험은 다음 문장으로 판단한다: "내가 이 게임을 플레이했다"가 아니라 "내가 이 세계에 내 역사를 남겼다."